**特攻队, sprint  4**

**Sprint 4目标：数据管理平台出一个完整的版本（系统管理、报表管理、经纬仪后台管理、瞭望塔管理）**

**Sprint4 Backlog (括弧内为开发团队估算=53人天):**

  嘹望塔首页 （张禹，8d）

 大事件查询，报表，集合类（黄根太，5.75d）

  前台代码质量提升、瞭望塔KPI指标布局及关联布局（靡富，8d ）

  经纬仪模板与其他功能对接（徐云，6d）

  维度及与后台报表维护关联，大事记弹出（鲁超，5.5d）

  后台界面兼容性，后台SQL测试结果分页（易理华，7.5d）

  前台时间控件，前台登录UI改善及权限对接（徐炳冰,6d）

  指标，产品信息等重构，递归运用讲解（孙晓威，6d）

**时间安排：**

--Sprint 4 周期：2012-03-27 至 2012-04-01

--Daily Meeting: 11:30am-11:45am, 在白板前。

--演示时间：2012-04-05 下午1pm

**团队：**

--王弟

--文彦峰（20%）

--杨文根（50%）

--张禹

--黄根太

--靡富

--徐云

--鲁超

--易理华

--徐炳冰

--孙晓威